ATVAGA DESIGNS

План адаптации проекта под новый клиент

Перевод шаблона Asti Designs (штукатурка) → ATVAGA Designs (архитектурные чертежи, разрешения, ADU)

Контекст:  Существующий проект (atvagadatabase1) создавался для другого клиента (Asti Designs — декоративная штукатурка). Он построен на TanStack Start + Supabase и уже содержит полноценный бэкенд: БД для лидов, портфолио и ролевую систему. Дизайн-референс для нового клиента уже реализован на Vercel (atvagaproject.vercel.app — Next.js, только фронтенд). Задача: перенести контент и структуру с Vercel на текущий проект, добавив бэкенд Supabase, которого у Vercel-версии нет.

# 1. Обзор стека и архитектуры

## Текущий стек — оставляем полностью

| Слой | Технология | Что делать |
| --- | --- | --- |
| Фреймворк | TanStack Start (React 19 + TypeScript) | ✅ Оставить |
| Стили | Tailwind CSS v4 + shadcn/ui | ✅ Оставить |
| База данных | Supabase (PostgreSQL + Auth + RLS) | ✅ Оставить |
| Деплой | Cloudflare Workers (wrangler.jsonc) | ✅ Оставить |
| Роутинг | TanStack Router (файловый) | ✅ Оставить |
| Валидация | Zod | ✅ Оставить |
| UI компоненты | Radix UI + shadcn | ✅ Оставить |

## Дизайн-референс с Vercel — что переносим

С сайта atvagaproject.vercel.app берём:

- Все тексты, заголовки, описания услуг

- Структуру секций каждой страницы

- Навигационные маршруты и их содержимое

- FAQ, портфолио-категории, 3D Rendering страницу

- SEO-метаданные (title, description, canonical)

Что НЕ берём: Next.js компоненты, App Router, серверные экшены — у нас TanStack + Supabase.

# 2. Маршруты: было / станет

| Текущий маршрут | Новый маршрут | Действие | Приоритет |
| --- | --- | --- | --- |
| / | / | Переписать весь контент | 🔴 HIGH |
| /services | /services | 9 услуг ATVAGA вместо 3 | 🔴 HIGH |
| /portfolio | /portfolio | Новые категории и тексты | 🔴 HIGH |
| /faq | /faq | Полностью новые вопросы | 🔴 HIGH |
| /contacts | /contact | Переименовать + новые данные | 🔴 HIGH |
| — (нет) | /3d-rendering | Создать новый маршрут | 🔴 HIGH |
| /quote | /contact | Объединить квиз с /contact | 🟡 MED |
| /about | /about | Переписать про команду ATVAGA | 🟡 MED |
| /admin | /admin | Обновить категории портфолио | 🟡 MED |
| /privacy | /privacy | Обновить название компании | 🟢 LOW |
| /terms | /terms | Обновить название компании | 🟢 LOW |
| /login | /login | Без изменений | 🟢 LOW |

Решение по /quote vs /contact: на Vercel-версии единственная точка входа — /contact. Рекомендуется переименовать /contacts → /contact и встроить туда многошаговый квиз из /quote. Так у пользователя одно место для связи.

# 3. Ребрендинг — глобальная замена

Все упоминания нужно заменить глобально по всему проекту:

| Заменить (было) | На (стало) | Файлы |
| --- | --- | --- |
| "Asti Designs" | "ATVAGA Designs" | Все .tsx файлы, seo.ts |
| "Asti" | "ATVAGA" | Header, Footer, Admin |
| "astidesigns" | "atvagadesigns" | seo.ts, canonical URL |
| "Asticonstructiontx@gmail.com" | email ATVAGA | Footer, Contacts |
| "+1 (832) 454-9303" | телефон ATVAGA | Header, Footer, Contacts |
| "instagram.com/astidesigns" | соцсети ATVAGA (@atvaga_llc) | Header, Footer |
| "Seattle, Washington" | "Washington State ¦ Seattle, Bellevue, WA" | Footer, Contacts |
| "/images/logo.webp" | логотип ATVAGA (SVG/webp) | Header, Footer |

# 4. Изменения по файлам

## 4.1  Header.tsx

Новая навигация (по Vercel-версии):

- Portfolio → /portfolio

- Services → /services

- 3D Rendering → /3d-rendering  ← новый пункт

- FAQ → /faq

- Contact → /contact  (было /contacts)

- CTA кнопка: «Start Your Project»  (было «Request Estimate»)

Контакты в шапке: телефон ATVAGA, WhatsApp ATVAGA, Instagram @atvaga_llc.

## 4.2  Footer.tsx

- Описание: «Technical precision meets refined residential design. Specializing in permit-ready drafting for Washington State.»

- Колонка Services: Design Drawings / Permit Plans / ADU/DADU Design / 3D Rendering

- Колонка Company: Residential Remodeling / Additions / Privacy Policy / Terms & Procedure

- Office hours: Mon – Fri: 9am – 5pm  (убрать субботу)

- Copyright: © 2026 ATVAGA Designs. Design Drawings & Permit Services in Washington State.

## 4.3  src/routes/index.tsx — Главная страница

### Hero-секция

- Заголовок h1: "ATVAGA DESIGNS"

- Подзаголовок: "RESIDENTIAL DESIGN & PERMIT PLANS  /  SEATTLE · BELLEVUE · WASHINGTON STATE"

- Кнопки: "Request a Quote" → /contact  и  "View Projects" → /portfolio

- Заменить hero.webp / hero-mobile.webp на архитектурный рендер

### Services grid — карточки услуг

Заменить 6 техник штукатурки на 10 услуг ATVAGA:

- Design Drawings

- Permit Plans

- ADU / DADU Design

- Additions & Remodels

- Interior Layout Planning

- Exterior & Facade Improvements

- 3D Renderings

- City Permit Submittals

- Coordination with Engineers

- Residential Design Services

### «Visionary Spaces» секция (Why Choose ATVAGA)

- Заголовок: "Visionary Spaces — Permit Ready"

- Описание: "ATVAGA Designs provides expert design drawings and permit plans for homeowners and developers across Seattle, Bellevue, and beyond."

- 4 USP: Permit Coordination / Design Aesthetics / Technical Precision / WA State Expertise

- Рейтинг: ★★★★★  4.9 / 5.0 Google Reviews

### From Vision to Permit — процесс

- 01 Discovery Call

- 02 Concept & Design

- 03 Permit Documentation

- 04 City Submittal

### ADU/DADU секция

- Цифра: "150+ Projects Completed"

- Описание ADU решений по Washington State

### Featured Projects (было Portfolio Grid)

- 3 проекта: Maple Valley ADU / Bellevue Modern Addition / Capitol Hill Remodel

- Данные динамически из Supabase portfolio_items (без изменений)

### Serving Washington State (было Coverage Area)

- 8 городов с фото: Seattle / Bellevue / Kirkland / Redmond / Bothell / Edmonds / Mukilteo / Sammamish

- Описание специфики каждого города (из Vercel-версии)

### Отзывы клиентов

- Заменить 3 отзыва о штукатурке на отзывы из брифа + с atvaga.com

### Что убрать с главной

- Секцию Master Artisan (Georgii & Chloe — другой бизнес)

- Before/After слайдер (специфика штукатурки)

- Секцию "Three paths to your finish" (специфика штукатурки)

## 4.4  src/routes/services.tsx

Структура страницы та же (нумерованный список). Заменить содержимое:

| № | Услуга | Подпункты (items) |
| --- | --- | --- |
| 01 | Architectural Plans | Site plan / Floor plan / Elevations / Sections |
| 02 | Permit Plans | Permit-ready drawing sets / Code compliance / City requirements / Revision support |
| 03 | ADU / DADU Design | Site analysis / Detached & attached ADU / Engineering coordination / City submittal |
| 04 | Additions & Remodels | Home additions / Kitchen & bath remodels / Interior reconfiguration |
| 05 | Interior Layout Planning | Space planning / Furniture layout / Traffic flow / Function-first design |
| 06 | Exterior & Facade Improvements | Facade redesign / Siding & cladding / Deck & patio / Curb appeal |
| 07 | 3D Renderings | Exterior 3D views / Interior visualizations / Material & color studies |
| 08 | City Permit Submittals | Document preparation / Online submittal / Correction responses / Permit tracking |
| 09 | Coordination with Engineers | Structural / Civil coordination / MEP basics / Letter of completion support |

## 4.5  src/routes/portfolio.tsx

- Заголовок: "Selected finishes." → "Our Projects."

- Категории фильтров — заменить venetian/marble/stone на:

- ADU / DADU

- Home Additions

- Remodels

- Permit Plans

- 3D Rendering

- Exterior

- Данные из Supabase — обновить категории записей в БД

## 4.6  src/routes/3d-rendering.tsx  ← НОВЫЙ ФАЙЛ

- Создать файл src/routes/3d-rendering.tsx

- TanStack Router зарегистрирует маршрут /3d-rendering автоматически

- Hero: «3D Rendering Services»

- Описание: exterior/interior renderings, material & color studies

- Галерея из Supabase (category = '3D Rendering')

- CTA блок → /contact

## 4.7  src/routes/faq.tsx

Полная замена 8 вопросов о штукатурке:

| Вопрос | Краткий ответ |
| --- | --- |
| How long does permit approval take? | 2–8 недель для типовых проектов в WA, зависит от города и типа |
| Do you work with engineers? | Да, координируем с лицензированными инженерами |
| Can you help with city submissions? | Да, готовим и подаём полный пакет документов |
| Do you provide 3D renderings? | Да, interior и exterior визуализации |
| What cities do you work in? | Seattle, Bellevue, Kirkland, Redmond, Tacoma и весь Washington State |
| How much does a project typically cost? | Каждый проект оценивается индивидуально — запросите бесплатную оценку |
| Can you help with ADU permits? | Специализируемся на ADU/DADU по всему Washington State |
| Do you work with contractors? | Да, работаем с GC и субподрядчиками |
| What is included in the architectural plans package? | Site plan, floor plans, elevations, sections, details — по объёму проекта |

## 4.8  src/routes/contacts.tsx → contact.tsx

- Переименовать файл: contacts.tsx → contact.tsx

- Обновить: createFileRoute("/contacts") → createFileRoute("/contact")

- Обновить телефон, email, Instagram/LinkedIn ATVAGA

- Локация: "Seattle, WA — Washington State" (убрать ссылку на Texas)

- Опц: встроить многошаговый квиз из /quote прямо на страницу контакта

## 4.9  src/components/site/LeadForm.tsx

- Placeholder textarea: "Tell us about your space, finishes you love…" → "Describe your project: ADU, addition, remodel, permit plans, 3D rendering…"

- Логика формы не меняется — Supabase leads table совместима

## 4.10  src/routes/quote.tsx — обновление квиза

| Старый шаг | Новый шаг |
| --- | --- |
| Finish preference (Venetian/Microcement…) | Service type (ADU/DADU / Home Addition / Remodel / Permit Plans Only / 3D Rendering) |
| Project size (Single wall / 1-2 rooms…) | Project size (Under 500 sf / 500–1500 sf / 1500+ sf / Not sure) |
| Wall condition | Project stage (Planning / Have drawings / Need full service / Just permit help) |
| Timeline | Timeline (ASAP / 1–3 months / 3–6 months / Flexible) |
| Your details (без изменений) | Your details (без изменений) |

## 4.11  src/routes/about.tsx

- Убрать историю Georgii & Chloe (чужой бизнес)

- Добавить: "ATVAGA Designs creates modern, functional, and permit-ready residential designs…"

- Команда: Architectural Designers / Drafting Team / Engineering Coordination / Permit & Project Support

- Ценности: Fast turnaround / Practical design / Code compliance / Client-focused

- Цифры обновить на актуальные для ATVAGA

# 5. База данных (Supabase)

## 5.1  Таблица leads — без изменений

Структура полностью совместима. Поле project_details принимает любой текст. Source values ('home_cta', 'contact_page') — оставить те же.

## 5.2  Таблица portfolio_items — обновить данные

- Очистить существующие записи (они о штукатурке)

- Добавить новые записи для проектов ATVAGA

- Категории: ADU / Addition / Remodel / Permit / 3D Rendering / Exterior

- Опц — добавить поле location через SQL-миграцию:

ALTER TABLE public.portfolio_items ADD COLUMN IF NOT EXISTS location text;

## 5.3  Таблица user_roles — без изменений

Ролевая система и RLS-политики полностью переносятся.

## 5.4  Admin-панель (/admin)

- Portfolio panel: категорию по умолчанию изменить с «venetian» на «ADU»

- Опц: добавить поле location в форму добавления/редактирования

- Leads panel: без изменений — полностью готова к работе

# 6. Медиафайлы и изображения

| Файл | Текущее содержимое | Заменить на | Срочность |
| --- | --- | --- | --- |
| /images/logo.webp | Логотип Asti Designs | Логотип ATVAGA (SVG/WebP) | 🔴 Сразу |
| /images/hero/hero.webp | Интерьер со штукатуркой | Архитектурный рендер / фасад | 🔴 Сразу |
| /images/hero/hero-mobile.webp | Интерьер со штукатуркой | Мобильный вариант фасада | 🔴 Сразу |
| /images/master/master.webp | Мастер за работой | Убрать секцию или заменить на фото команды | 🟡 Важно |
| /images/portfolio/* | Текстуры штукатурки | Фото архитектурных проектов | 🔴 Сразу |
| /images/before-after/* | Стена до/после штукатурки | Убрать секцию или заменить | 🟡 Важно |
| serving-state images | — | 8 городских фото WA (Seattle, Bellevue…) | 🟡 Важно |

Если у клиента ещё нет финальных фотографий, можно временно использовать изображения из Vercel-версии — они уже подобраны под ATVAGA. Клиент предоставит фото позже (ADU projects / home additions / exterior remodels / before-after visuals — указано в брифе).

# 7. SEO и метаданные

Обновить src/lib/seo.ts и head() в каждом маршруте:

| Страница | Title (новый) | Description (новый) |
| --- | --- | --- |
| / | Residential Design Drawings & Permit Services ¦ ATVAGA Designs | Permit-ready residential design drawings, ADU/DADU plans, additions, remodels across Washington State. |
| /services | Services — Design Drawings & Permit Plans ¦ ATVAGA Designs | Architectural drafting: permit plans, ADU design, additions, remodels, 3D renderings for WA State. |
| /portfolio | Portfolio — Residential Projects ¦ ATVAGA Designs | Completed ADU, home addition, remodel, and permit plan projects in Seattle, Bellevue, WA. |
| /3d-rendering | 3D Rendering Services ¦ ATVAGA Designs | Professional 3D exterior and interior renderings for residential design projects in Washington State. |
| /faq | FAQ — Permit Plans & ADU Design ¦ ATVAGA Designs | Questions about permit drawings, ADU design, city submittals, timelines, and costs. |
| /contact | Contact ATVAGA Designs — Get a Free Estimate | Contact ATVAGA Designs for permit-ready residential design drawings across Washington State. |

canonical: https://atvagadesigns.com  (совпадает с Vercel-версией)

Keywords: Washington State residential design, permit-ready design drawings, ADU design Seattle, DADU plans Washington, home addition drawings, residential remodel plans, permit coordination, 3D renderings, ATVAGA Designs

# 8. Порядок выполнения работ

| Этап | Задача | Приоритет | Зависит от |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ребрендинг: глобальная замена Asti→ATVAGA, контактов, лого | 🔴 Сразу | — |
| 2 | Header.tsx: обновить nav, CTA, контакты | 🔴 Сразу | Лого |
| 3 | Footer.tsx: описание, ссылки, копирайт | 🔴 Сразу | — |
| 4 | index.tsx: убрать лишние секции, написать новые | 🔴 Сразу | Изображения |
| 5 | services.tsx: 9 услуг ATVAGA | 🔴 Сразу | — |
| 6 | faq.tsx: новые вопросы | 🔴 Сразу | — |
| 7 | Создать /3d-rendering маршрут | 🔴 Сразу | — |
| 8 | contacts.tsx → contact.tsx + обновить данные | 🔴 Сразу | — |
| 9 | quote.tsx: шаги под ATVAGA | 🟡 Важно | — |
| 10 | portfolio.tsx: заголовок и категории фильтров | 🟡 Важно | — |
| 11 | about.tsx: контент ATVAGA | 🟡 Важно | — |
| 12 | Supabase: очистить portfolio_items, добавить ATVAGA проекты | 🟡 Важно | Фото клиента |
| 13 | Заменить изображения (hero, portfolio, cities) | 🟡 Важно | Фото клиента |
| 14 | SEO: обновить все head() метаданные | 🟡 Важно | — |
| 15 | Admin: категория по умолчанию «ADU» | 🟢 Потом | — |
| 16 | Privacy / Terms: обновить название компании | 🟢 Потом | — |
| 17 | Опц: добавить поле location в portfolio_items | 🟢 Потом | — |

# 9. Что нужно получить от клиента

| Материал | Для чего | Статус |
| --- | --- | --- |
| Логотип ATVAGA (SVG/AI/EPS) | Header, Footer, favicon | ⏳ Ожидается |
| Телефон ATVAGA | Header, Footer, Contacts, WhatsApp ссылка | ⏳ Ожидается |
| Email ATVAGA | Footer, Contacts | ⏳ Ожидается |
| Ссылки соцсетей (Instagram, LinkedIn) | Header, Footer | Частично: @atvaga_llc (из atvaga.com) |
| Фото проектов (ADU / добавки / ремоделинг) | Hero, Portfolio, Featured Projects | ⏳ Ожидается |
| Before/After фото (опц) | Before/After секция (если оставлять) | ⏳ Опционально |
| Domain (atvagadesigns.com) | Canonical URL, деплой | ⏳ Ожидается |
| Supabase URL + Anon Key для ATVAGA | Обновить .env файл | ⏳ Ожидается |

# 10. Итог

Текущий проект atvagadatabase1 — отличная база. TanStack Start + Supabase с полностью рабочим бэкендом уже готовы. Всё необходимое: переписать контент (~15 файлов), переименовать бренд, создать один новый маршрут /3d-rendering, заменить изображения, обновить данные в БД. Архитектура проекта при этом не меняется.

✅  Бэкенд (Supabase: лиды + портфолио + авторизация) — готов без изменений

✅  Деплой на Cloudflare Workers — готов без изменений

⚠️   Фронтенд требует полного переписывания контента (~15 файлов)

⚠️   Изображения нужны от клиента (временно — с Vercel-версии)

➕  Нужно создать 1 новый маршрут: /3d-rendering

➕  Нужно переименовать /contacts → /contact